وثائق الطرح لمشروع

إنشاء مسجد، ودورات مياه

بنظام تسليم المفتاح

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

مشروع: إنشاء مسجد ودورات مياه بنظام تسليم المفتاح.

الموقع:.

حيث يرغب .................................... بإنشاء المشروع المشار إليه أعلاه، فقد أعدت وثائق الطرح، وجميعها ملزمة للطرفين، وهي:

- وثيقة العقد .

- جداول الكميات والمواصفات والموقع عليها من قبل الطرفين.

- المخططات المقدمة من الطرف الأول والموقع عليها من قبل الطرفين.

- عرض الأسعار المقدم من الطرف الثاني للطرف الأول بتاريخ: 7/12/1442هـ

- كل المخاطبات المتفق عليها التي تتم بين طرفي هذا العقد بخصوص موضوعه.

وهي على النحو الآتي:

- وثيقة العقد

عقــد مشروع إنشاء مسجد، ودورات مياه،

، بنظام تسليم المفتاح

بعون الله وتوفيقه تم  بتاريخ    /  /1442 هـ الموافق   /  /2021 م ، بمدينة ......... ، الاتفاق بين كل من:

أولاً : .......................... ويشار له بـ (الطر ف الأول).

ثانياً : المقاول : مؤسسه ................ ويشار له بـ (الطرف الثاني).

تمهيد :

حيث أن الطرف الأول يرغب في إنشاء المساجد ومرفقاتها، وقد عرض على الطرف الثاني تنفيذ أعمال مشروع: بناء مسجد مكون من: مصلى للرجال ، ومصلى للنساء، ومئذنة، ومجمع دورات مياه، واستراحة للنساء، وغرفة ألعاب للأطفال، وبيارة. بنظام تسليم المفتاح، والذي يشمل تنفيذ المشروع بكل ما يحتاجه من أدوات ومواد ومعدات وعمال وتوصيل خدمات. ورغبة من الطرفين في توثيق هذه العلاقة العملية؛ في صياغة نظامية؛ تبين حقوق والتزامات كل منهما، فقد اتفق الطرفان إيجاباً وقبولاً، وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على الآتي:

المادة الأولى : تعريفات

|  | المقدمات والتعريفات الواردة في هذا العقد تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه ويعمل بها كبند من بنوده وهي: |
| --- | --- |
| (أ) | المشروع: بناء مسجد مكون من: مصلى للرجال، ومصلى للنساء، ومئذنة، ومجمع دورات مياه، واستراحة للنساء، وغرفة ألعاب للأطفال، وبيارة. بنظام تسليم المفتاح. |
| (ب) | الاستشاري : هو المهندس المعيّن من قبل الطرف الأول للإشراف على الأعمال محل هذا العقد، بوصفه صاحب الصلاحية في اتخاذ القرارات وممثلاً عن الطرف الأول، وتكون قراراته وتوجيهاته ملزمة للطرف الثاني في كل ما يتعلق بتنفيذ الأعمال المطلوبة بموجب هذا العقد. |

ثانياً: وثائق العقد

| (2/1) | هذا العقد هو الوثيقة الأساسية للتعاقد بين الطرفين، وتشمل وثائق العقد الوثائق التالية التي تعد جزءً منه ومتممة له بما لا يتعارض مع أحكامه: وثيقة العقد . جداول الكميات والمواصفات والموقع عليها من قبل الطرفين. المخططات المقدمة من الطرف الأول والموقع عليها من قبل الطرفين. عرض الأسعار المقدم من الطرف الثاني للطرف الأول بتاريخ: 7/12/1442هـ كل المخاطبات المتفق عليها التي تتم بين طرفي هذا العقد بخصوص موضوعه. |
| --- | --- |

ثالثاً : أعمال  هذا العقد  وقيمته والتزامات الطرف الأول

| (3/1) | الأعمال: يشمل هذا العقد تنفيذ أعمال مشروع: بناء مسجد مكون من: مصلى للرجال، ومصلى للنساء، ومئذنة، ومجمع دورات مياه، واستراحة للنساء، وغرفة ألعاب للأطفال، وبيارة. بنظام تسليم المفتاح، ويتحمل الطرف الثاني جميع الأعمال اللازمة لذلك من أجرة العمالة، والحفر، والترحيل، والتوريد، والتركيب، والنظافة، والحراسة، والرش، وجميع مواد البناء، واللياسة، والسباكة، والكهرباء، والبلاط، والدهانات، والنوافذ، والأبواب، ووصل الخدمات، والتنسيق مع الجهات المعنية، وتسليم الأعمال حسب اعتماد الاستشاري. وجميع ما يلزم للاستفادة من المشروع، وأن يكون التنفيذ وفق المخططات وجداول الكميات. |
| --- | --- |
| (3/2) | المحاسبة: تكون على أساس العمل المنفذ فعلياً، حسب كمياتها وأسعارها في جداول الكميات، وأي أعمال إضافية أو ملغاة تحرر فيها اوامر تغيير من قبل الاستشاري، وتحدد تكلفتها بموجب محضر موقع من المقاول والاستشاري، وتعتمد من قبل الطرف الأول. |
| (3/3) | مدة التنفيذ: اثنا عشر شهرا، تبدأ من تاريخ توقيع العقد. |
| (3/4) | القيمة الإجمالية للأعمال: مبلغ وقدره (...............) ...............ريالا. |
| (3/5) | الدفعات: يدفع الطرف الأول قيمة هذا العقد بناء على اعتماد الأعمال من الاستشاري، وعلى النحو التالي: |
| (1) | الدفعة الأولى | تعادل (15% ) تصرف عند توقيع العقد. |
| (2) | الدفعة الثانية | تعادل (10% ) تصرف عند الانتهاء من صب الأعمدة. |
| (3) | الدفعة الثالثة | تعادل (20% ) تصرف عند الانتهاء من أعمال العظم. |
| (4) | الدفعة الرابعة | تعادل (10% ) تصرف عند بدء اللياسة. |
| (5) | الدفعة الخامسة | تعادل (20% ) تصرف عند بدء البلاط والدهان. |
| (6) | الدفعة السادسة | تعادل (15%) تصرف عند إنهاء جميع الأعمال والتسليم الابتدائي. |
| (7) | الدفعة السابعة | تعادل (10%) تصرف بعد شهر من تاريخ التسليم الابتدائي، وعند تسليم الموقع بشكل نهائي واستكمال جميع الملحوظات. |

رابعاً: التزامات الطرف الثاني

| (4/1) | الحفر حتى منسوب التأسيس الملائم والمعتمد من قبل الاستشاري، وترحيل نواتج الحفر التي لا تصلح للدفن. |
| --- | --- |
| (4/2) | تجهيز الموقع للعمل وتنظيفه وحمايته بساتر حديدي لحين انتهاء الاعمال، وتوفير حارس ومراقب طوال مدة المشروع. |
| (4/3) | صب فرشة نظافة من خرسانة لا تقل عن عيار 250 كجم/سم3 ، أما خرسانات القواعد والهيكل فلا تقل عن 350كجم/سم |
| (4/4) | إنجاز جميع أعمال النجارة والحدادة والكهرباء والفتحات وتوفير الحديد والخرسانة حسب المواصفات المعتمدة في المخططات. |
| (4/5) | إكمال أعمال التشطيب وفق المخططات واستلام الاستشاري وكما هو موضح في كراسة الشروط والمواصفات والكميات. |
| (4/6) | إنجاز جميع أعمال والخدمات والتوصيلات اللازمة لتشغيل المبنى واستخدامه . |
| (4/7) | الطرف الثاني مسؤول عن أية تلفيات تقع بسبب أية أعمال يقوم بها بموجب هذا العقد ويلتزم بإصلاحها أو تحمل تكاليف إصلاحها وما يترتب على ذلك من أضرار أو تأخير. |
| (4/8) | توفير جميع المواد والمعدات والأدوات اللازمة للقيام بالأعمال المطلوبة بموجب هذا العقد حسب أفضل المواصفات الفنية، ويقيّم الاستشاري مدى التزام الطرف الثاني بذلك ويحق له طلب توفير العدد اللازم والكافي والمناسب ويطلب استبعاد ما يراه غير مناسب منها، ويكون الطرف الثاني هو المسؤول عن حراسة المعدات والأدوات المذكورة في هذا البند في حال تركها في المجمع، ولا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية عن فقدانها أو تلفها. |
| (4/9) | القيام برفع وتوزيع جميع المواد التى يوردها للعمل محل هذا العقد إلى أماكنها المطلوبة وفقاً لما تقتضيه طبيعة العمل، ولا يحق له مطالبة الطرف الأول بأي مقابل إضافي لذلك. |
| (4/10) | تطبيق قواعد السلامة فيما يتعلق بالأشخاص والمعدات والمواد والممتلكات. |
| (4/11) | توريد وتنفيذ كل أعمال هذا العقد كاملاً خلال مدة العقد بدءا من يوم التوقيع على العقد. |
| (4/12) | يقر الطرف الثاني بأنه عاين الموقع واطلع على التصاميم والمخططات وأنه قام بدراستها بعناية ودقة واستوعب متطلبات تنفيذها بشكل تام ووافٍ ، وبأن لديه الامكانات والعمالة الفنية الماهرة والمؤهلة لأداء أعمال العقد، وأن لديه جميع التراخيص الرسمية التي تسمح له بممارسة الأعمال موضوع العقد، وأنه ملتزم بالمواصفات الفنية والأصول الهندسية حسب رأي الاستشاري. |
| (4/13) | تنظيف مكان العمل من كل البقايا والمخلفات بعد الانتهاء من كل مرحلة بحيث يقوم بتسليمه نظيفاً بدون مخلفات كما تم استلامه. |
| (4/14) | يقدم الطرف الثاني ضماناً لجميع الأعمال المنفذة بموجب هذا العقد لمدة سنة هجرية كاملة من تاريخ الاستلام النهائي. |

خامساً:  أحكام عامة

| (5/1) | يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال المطلوبة حسب الأصول الفنية المعتبرة وحسب مواصفات الشركات المصنعة، وتحت إشراف وتوجيهات الاستشاري وبعدم القيام بأي عمل في أي مرحلة إلا بعد استلام المشرف والاستشاري للأعمال التي تسبقها حسب الشروط والمواصفات. |
| --- | --- |
| (5/2) | يحق للاستشاري رفض أي عمل معيب غير مطابق لشروط ومواصفات التنفيذ، وعلى الطرف الثاني أن يعيد ذلك العمل بالطريقة الصحيحة المقبولة من قبل استشاري الطرف الأول، على أن يتحمل الطرف الثاني تكاليف إعادة العمل المرفوض بما في ذلك قيمة المواد المستعملة وأية تكاليف أخرى ناتجة عن ذلك، وإذا رفض الطرف الثاني إعادة العمل المعيب يحق للطرف الأول إسناد العمل لمقاول آخر؛ على أن تحسم تكاليف إعادة العمل وقيمة المواد المستعملة من قيمة هذا العقد، كما يتحمل الطرف الثاني أي تكاليف إضافية أو تعويضات نتيجة لذلك. |
| (5/3) | ترسل المطالبة المالية من الطرف الثاني للطرف الأول وذلك بعد استلام وقبول الاستشاري للأعمال التي يستحق عليها الطرف الثاني الدفعة حسب نظام الدفعات المذكور في هذا العقد. |
| (5/4) | في حالة تأخر الطرف الثاني عن تسليم العمل كاملاً في خلال المدة المحددة في هذا العقد ولم يكن ذلك حسب طلب الطرف الأول كتابياً؛ فإنه يحق للطرف الأول المطالبة بغرامة تأخير قدرها (200) مئتي ريال تخصم من مستحقات الطرف الثاني عن كل يوم تأخير؛ بما لا يزيد عن (15%) من قيمة العقد؛ دون الرجوع إليه أو الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء رسمى، وإذا زادت مدة انقطاع الطرف الثاني عن إنجاز الأعمال الموكلة إليه بمقتضى هذا العقد عن أسبوعين؛ أو تبين للاستشاري أن الطرف الثاني غير قادر على إنجاز الأعمال، أو غير ملتزم بالمعايير والمواصفات المتفق عليها، أو إذا اكتشف وجود عيوب أو إخلال جوهري بالالتزامات، جاز للطرف الأول ــ بناءً على خطاب من الاستشاري بذلك يوجه له ــ التعاقد مع طرف آخر لإكمال الأعمال على حساب الطرف الثاني دون الحاجة لأي إنذار، مع عدم الاخلال بحق الطرف الأول في التعويض عن أي أضرار تلحقه. |
| (5/5) | يلتزم الطرف الثاني بالاستمرار في تنفيذ الأعمال دون تأخير أو توقف، حتى في حالة قيام نزاع أو خلاف بينه وبين الطرف الأول، ويجب عدم تأخير أو إيقاف أي عمل في انتظار الفصل في أي خلاف ( لا قدر الله )، إلا أنه يحق للطرف الثاني المطالبة بالتعويض عن أية أضرار تلحق به من جراء التزامه بأوامر الطرف الأول في المسائل موضع الخلاف إذا ما انتهى الخلاف حولها لصالح الطرف الثاني. |
| (5/6) | لا يحق للطرف الثاني التنازل لأية جهة أخرى عن كل أو جزء من الأعمال موضوع هذا العقد تحت أى ظرف كان إلا بعد حصوله على موافقة خطية من الطرف الأول. |
| (5/7) | لا يتحمل الطرف الأول أية مسؤولية نظامية أو مالية أو مادية أو أدبية تجاه أي طرف آخر نتيجة خسائر أو أضرار مادية أو جسدية أو خراب أو تهديم لأملاك الغير نتيجة لأعمال الطرف الثاني بالمجمع ويلتزم بكافتها الطرف الثاني في كل الأحوال. |
| (5/8) | لا يتحمل الطرف الأول أية مسؤولية تجاه الغير بسبب النشاطات أو الأعمال التي يقوم بها الطرف الثاني أو أي من تابعيه، أو التي يوكل القيام بها إلى طرف آخر سواء كان ذلك خلال مدة هذا العقد أو بعد انتهائه. |
| (5/9) | في حال حصول خلاف بين الطرفين حول تفسير هذا العقد أو الإخلال في تنفيذ أي بند من بنوده يُحل الخلاف بشكل ودي وإذا تعذر ذلك خلال شهر من قيام الخلاف يلجأ إلى المحكمة المختصة نظاماً بالرياض ويكون حكمها نهائياً و ملزماً لجميع الأطراف . |
| (5/10) | يتم التبليغ بين الطرفين كتابياً في كل ما يتعلق بهذا العقد وكيفية تنفيذه على العناوين الواردة في هذا العقد، وفي حالة تغيير أي من العناوين فيجب إخطار الطرف الآخر بذلك كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تغيير العنوان. |
| (5/11) | حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة للعمل بموجبه ولا يعتمد إلا الأصل، وعلى الطرف الثاني تصديق النسخة المسلمة للطرف الأول من الغرفة التجارية. |

والله الموفق.

| عن الطرف الأول: التوقيع : _____________ | عن الطرف الثاني: التوقيع : ______________ |
| --- | --- |
| الختم: | الختم: |

- جداول الكميات

|  | الأعمال | الوحدة | الكمية | الإفرادي | الإجمالي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | أعمال العظم |  | 0 | 0 | 0 |
| 1 | بناء مئذنة بقاعدة 2×2 وارتفاع 25م مع التشطيب والتلييس والتكسية مماثلة لتكسية المسجد، والإنارة والسلم الداخلي وتوصيل السماعات والهلال العلوي وإغلاق الفتحات. | مقطوعة | 1 | 60000 | 60000 |
| 2 | بناء الهيكل الخرساني للمسجد ، ومصلى النساء، واستراحة النساء، ومنطقة ألعاب الأطفال، بسقف 20سم بارتفاع 4 أمتار؛ شاملا الجسور المقلوبة والكرانيش والسترة، وبيارة بأبعاد 4×4 × عمق 3م، والسعر يشمل الحفر والردم والدك والمصنعية والمواد من حديد وخرسانة مسلحة وبلوك وأسمنت وأسلاك ومواد تأسيس السباكة والكهرباء، وأجور عمال، وحراسة ورش، وما يلزم لإنجاز العمل وفق العقد والمخططات، والقياس بالمتر المسطح للأسطح ويشمل البروز والكرانيش والجسور المقلوبة تحت السترة، وجميع ما يلزم من أعتاب وشدات ودفان ورص ورش واستخدام الهزاز أثناء الصب. | م2 | 820 | 600 | 492000 |
| 3 | التلييس |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | أعمال اللياسة للأسقف والجداران الداخلية والواجهات الخارجية ودراوى السطح، ويشمل الأسمنت البحريني والمونة والماء والشبك المعدنى للفواصل عند التقاء بلوكات المبانى مع العناصر الخرسانيه وكذلك زوايا حمايه الاركان والمحلول الكيميائي لزيادة تماسك الأسمنت، وكافه ما يلزم . | م | 3300 | 30 | 99000 |
| 5 | توريد وعمل دهان زيتي نصف لمعة على بياض تخشين من ثلاثه أوجه باللون المطلوب بما فى ذلك الخدمه بالمعجون والسنفره بين كل وجه واخر نوع جوتن وذلك لممر الخدمة والأجزاء العلوية من الحمامات. | م2 | 500 | 25 | 12500 |
| 6 | توريد وعمل دهان بلاستك مطفي على بياض تخشين لزوم الاسقف ودراوي السطح من الداخل من ثلاثه أوجه باللون المطلوب بما فى ذلك الخدمه والسنفره وعمل رشة امريكية نوع جوتن | م2 | 750 | 25 | 18750 |
| 7 | توريد ودهان خارجي من البروفايل مقاوم للعوامل الجويه للواجهات الخارجيه من نوع عسيب مع رسم شعار صندوق بر ؛ وذلك طبقا لتوجيه المهندس المشرف. | م2 | 880 | 35 | 30800 |
| 8 | توريدوتركيب عزل مائي وحراري للسطح شامل تلييس السطح مع عمل ميول . | م2 | 600 | 50 | 30000 |
| 9 | البلاط والأرصفة |  | 0 |  | 0 |
| 10 | توريد وتركيب رصيف ببردورة أسمنتية 50سم بارتفاع 25سم شاملا الحفر أسفل البردورة، والتركيب والمونة، والسعر يشمل البردورة وتبليطات الرصيف ببلاط إنترلك داير المسجد والدورات. | م2 | 200 | 120 | 24000 |
| 11 | توريد وتركيب بلاط ارضيات برسلين لأرضيات الدورات والاستراحة والألعاب، وداير المسجد حول السجاد، والسعر يشمل التوريد والتركيب والمونة ورمل الدفان مقاس 60× 60 | م2 | 350 | 130 | 45500 |
| 12 | توريد وتركيب بلاط جدران برسلين مقاس 60×.60 على شكل حزام بارتفاع 1.2 داير المسجد، وبارتفاع جدران الدورات، والسعر يشمل التوريد والتركيب والغراء وشطف الزوايا. | م2 | 720 | 130 | 93600 |
| 13 | توريد وتركيب حزام من الستانلس ستيل عرض 1.5سم على داير جداران الحمامات من الداخل، والمواضي من الداخل بين بلاطات البورسلان. | مقطوع | 1 | 7000 | 7000 |
| 14 | توريد وتركيب بلاط بلدي للاسطح وأرضيات المسجد والسعر يشمل التوريد والتركيب والمونة ورمل الدفان، ونعلة على داير السطح وتركيب بلاط لسطح الحمامات مع النعلة | م2 | 930 | 75 | 69750 |
| 15 | توريد وتركيب حزام بورسلان على شكل الجرانيت نجران براون بارتفاع 60سم، على داير المسجد الدورات والاستراحة من الخارج . | م/ط | 180 | 130 | 23400 |
|  | توريد وتركيب درجات جرانيت نجران براون لمداخل المسجد والدورات، والسعر يشمل القائمة وتالنائمة والمونة والترويبة. | م/ط | 12 | 250 | 3000 |
| 16 | النوافذ والأبواب |  | 0 | 0 | 0 |
| 17 | نوافذ من الألمنيوم للمسجد وللمواضي والحمامات وممر الصيانة، بلون بيج، ومقطع 10 سم , سماكة 1.6 ملم وتشمل الزجاج والحلوق والمفاتيح والأقفال والمقابض والمفصلات والخردوات والتثبيت وضلف السلك حسب أصول الصناعة وحسب المخططات والمواصفات، من نوع القلاب يفتح من الأعلى للداخل، ومزودة بفتحة لمروحة الشفط في حال احتاج لذلك. | عدد | 46 | 550 | 25300 |
| 18 | توريد وتركيب أبواب من الألمنيوم بلون بيج مقطع 10 سم , سماكة 1.8 ملم وتشمل الحلوق والمفاتيح والأقفال والمقابض والمفصلات والخردوات والتثبيت حسب أصول الصناعة وحسب المخططات والمواصفات. بالعدد للدورات وباب ممر الصيانة، والأبواب الداخلية لمصلى النساء ومصلى الرجال. | عدد | 24 | 1400 | 33600 |
| 19 | توريد وتركيب ابواب معدنية قص ليزر حسب المخطط سماكة 1.8ملم محشي من الداخل، وتكون المفصلات مثبتة بالبراغي ويشمل السعر عمل خطوط ديكورية وفق الرسومات, للمداخل الخارجية، والسعر يشمل الحلق والإطار والمفصلات والمقابض من نوع إيطالي والقفل والتركيب والتثبيت، والفرشة السفلية، ومزلاج القفل الداخلي وعلاقة الملابس المثبتة في الباب. | م2 | 20 | 1600 | 32000 |
| 20 | توريد وتركيب باب صاج دبل للمنارة. | عدد | 1 | 1500 | 1500 |
| 21 | توريد وتركيب سلم بحاري من الصلب للسطح والسعر يلزم أعمال التثبيت والدهان وكل ما يلزم لإكمال الأعمال حسب المخططات. | عدد | 1 | 1500 | 1500 |
| 22 | السباكة |  | 0 | 0 | 0 |
| 23 | أعمال السباكة، وتشمل أجرة السباك، وجميع التاسيسات والتمديدات الخاصه بها، والتكسير والتثبيت والحفر في الأرضيات والجداران، وترحيل المخلفات، والإغلاقات، وغرف التفتيش، ومواسير الصرف من النوع الرمادي نيبرو UPVC، وصرف المكيفات، والمواسير الخضراء من القبلان أو المنيف، مع وصلها وأكواعها واختبارها بالضغط، والمحابس من نوع أصلي أو ما يوازيه باعتماد المهندس المشرف، كما يشمل السعر تركيب كراسي الحمامات، والصفايات، والمغاسل، والسخانات، والسيفونات، وغرف التفتيش ولياستها وعزلها من الداخل ووصل ري الزراعة، ويشمل كذلك تركيب الخلاطات والخزانات وبطارية التوزيع، وما يتطلبه ذلك من ليات ومواسير وأكواع ومحابس وسكر زاوية. كما يشمل السعر تجهيز البيارة وتغطيتها، ووصل الصرف لها. | عدد | 1 | 70000 | 70000 |
| 24 | توريد غطاص ماء من نوع سمنان 1.5 حصان، والتوصيل والتركيب مشمول في بند السباكة. | عدد | 1 | 2500 | 2500 |
| 25 | توريد مضخة ماء من نوع سمنان 1 حصان، والتوصيل والتركيب مشمول في بند السباكة. | عدد | 2 | 1000 | 2000 |
| 26 | توريد ورفع خزان علوي سعة 400 لتر من نوع بولي إثيلين معزول بأربع طبقات، والتوصيل والتركيب مشمول في بند السباكة. | عدد | 3 | 2500 | 7500 |
| 27 | توريد كرسي افرنجي للحمامات من الخزف السعودي، والتوصيل والتركيب مشمول في بند السباكة. | عدد | 3 | 600 | 1800 |
| 28 | توريد كرسي ارضي للحمامات عربي والتوصيل والتركيب مشمول في بند السباكة. | عدد | 19 | 100 | 1900 |
| 29 | توريد مغاسل من الخزف السعودي من المقاس 60سم التوصيل والتركيب مشمول في بند السباكة. | عدد | 5 | 350 | 1750 |
| 30 | توريد خلاط من نوع ايطالي أصلي للمغاسل والمواضي حسب اختيار الاستشاري والسعر يشمل الأكواع والوصلات والمحابس والليات. والتوصيل والتركيب مشمول في بند السباكة. | عدد | 29 | 250 | 7250 |
| 31 | توريد شطاف من نوع ايطالي أصلي للحمامات حسب اختيار الاستشاري والسعر يشمل الأكواع والوصلات والمحابس والليات. والتوصيل والتركيب مشمول في بند السباكة. | عدد | 22 | 120 | 2640 |
| 32 | توريد سيفون هوائي عادي نوع إيطالي، والتركيب والتوصيل والماء مشمول في بند السباكة والكهرباء. | عدد | 22 | 400 | 8800 |
| 33 | توريد سخان من الخزف السعودي سعة 50لترا، والتوصيل والتركيب مشمول في بند السباكة. | عدد | 5 | 350 | 1750 |
| 34 | توريد مجرى ألمنيوم غاطس أسفل المواضي الداخلية والخارجية وتحت منطقة المغاسل بالعدد. والتوصيل والتركيب مشمول في بند السباكة. | عدد | 5 | 1200 | 6000 |
| 35 | توريد برادات مياه سعة 50 لتر مقاومة للصدأ والبكتيريا من نوع الجزيرة، والتركيب والتوصيل مشمول في بند السباكة والكهرباء. | عدد | 3 | 1700 | 5100 |
| 36 | توريد و تركيب مراة من الاستانلستيل من اجود الانواع بسمك 6 مم، وارتفاع 1.2م، وطول 1م، تعلق على الحائط طبقا لتعليمات المهندس المشرف. | عدد | 5 | 120 | 600 |
| 37 | الكهرباء |  | 0 | 0 | 0 |
| 38 | أعمال الكهرباء، وتشمل أجرة الكهربائي، وتأسيس وتمديد جميع أعمال الكهرباء، والليات، والأكواع، وعلب التسليك وعلب الأفياش، والأسلاك والكابلات النحاسية المعزولة من كابلات الرياض أو ألترا حسب الأقطار المعتمدة من الاستشاري، وسحبها ووصلها بالطبلون الرئيس وتغذيته، والتكسير، والحفر، والسحب، والإغلاقات، والتنظيف، وترحيل المخلفات، وتركيب الطفايات والأفياش والمآخذ من نوع ناشيونال، وتوريد وتركيب اللمبات الموفرة للطاقة داخليا وخارجيا للمسجد والدورات والاستراحة والسور الخارجي، ووصل وتركيب المكيفات والسخانات والسيفونات وجميع الوحدات الكهربائية . | عدد | 1 | 70000 | 70000 |
| 39 | توريد قاطع 300 أمبير متعدد المخارج من نوع الفنار أو إلترا للمسجد، والتوصيل والتركيب مشمول في بند الكهرباء. | عدد | 1 | 2500 | 2500 |
| 40 | توريد طبلون كهرباء 24قاطع 100من نوع الفنار أو إلترا للدورات ومصلى النساء، والتوصيل والتركيب مشمول في بند الكهرباء. | عدد | 2 | 700 | 1400 |
| 41 | توريد اسبت لايت لحمام النساء وحمام الرجال من الداخل والخارج 3 بوصة. | عدد | 100 | 25 | 2500 |
| 42 | تركيب اسبت لايت للمسجد مقاس 15سم ، والتوصيل والتركيب مشمول في بند الكهرباء. | عدد | 120 | 100 | 12000 |
| 43 | توريد مراوح شفط للحمامات من نوع tat مقاس: 20×20سم، والتوصيل والتركيب مشمول في بند الكهرباء. | عدد | 22 | 130 | 2860 |
| 44 | توريد وتركيب كيبل كهرباء إلترا 95ملم- يوصل الدورات بمصدر الكهرباء في المحطة، والسعر يشمل الحفر، والردم، وإعادة الإسفلت والأرصفة كما كانت، بمبلغ مقطوع. | عدد | 1 | 20000 | 20000 |
| 45 | توريد كشافات 440 واط أعلى الجدار الخارجي للدورات عند المداخل من الجهتين، والتوصيل والتركيب مشمول في بند الكهرباء. | عدد | 8 | 220 | 1760 |
| 46 | توريد نظام صوتي كامل للمسجد يشمل جهاز تكبير وخلط الصوت، وعدد أربعة لواقط بحواملها، وعدد أربع سماعات هورن للمنارة، وعدد عشرين سماعة للداخل. مع الملحقات والأسلاك ، والتوصيل والتركيب مشمول في بند الكهرباء. | مقطوع | 1 | 18000 | 18000 |
| 47 | توريد مكيفات اسبيلت نوع هام للمسجد ومصلى النساء والاستراحة ومنطقة الألعاب بارد، قدرة 24000وحدة، والسعر يشمل التوريد والتركيب وتأسيس المواسير قبل السباكة والوصل بالكهرباء والأسلاك بأقطارها المعتمدة من الجهة المصنعة، والقاعدة المعنية أسفل الوحدة الداخلية والخارجية، والتوصيل والتركيب مشمول في بند الكهرباء. | عدد | 18 | 3000 | 54000 |
| 48 | المكملات |  | 0 | 0 | 0 |
| 49 | توريد وتركيب دكة من الرخام الصناعي مشابهة لمجالي المطابخ لركن الطفل في دورات النساء | عدد | 1 | 1500 | 1500 |
| 50 | توريد وتركيب كورنيش جبس لدائر المسجد بعرض 35 سم على مستويين. | م ط | 120 | 50 | 6000 |
| 51 | توريد وتركيب فتحات نفايات بباب ذاتي الغلق، منتهي بخرطوم من جهة ممر الصيانة، وسلة مهملات. | عدد | 22 | 350 | 7700 |
| 52 | توريد وعمل اسفلت جانب المسجد من الغرب والجنوب بعرض 1م المسجد والحمامات | م2 | 300 | 30 | 9000 |
| 53 | توريد وتركيب كراسي جلوس من النوع المعدني لاستراحة النساء من نوع الثلاثة المتصلة | عدد | 2 | 1200 | 2400 |
| 54 | توريد تركيب علاقات ملابس من نوع الستانلس ستيل مكونة من ستة مشاجب لكل منها. | عدد | 10 | 50 | 500 |
| 55 | توريد دواليب صغيرة للمصاحف للمسجد ومصلى النساء بأبعاد تقريبية 45سم ×45سم لكل وحدة مع تزويدها بفتحة للمناديل. | عدد | 20 | 300 | 6000 |
| 56 | توريد وتركيب فرش للمسجد من العبداللطيف أو السريع أو بحلس، مع اللباد أسفله، وحزام على الحواف الخارجية. | م2 | 275 | 120 | 33000 |
| 57 | توريد وتركيب مجموعة ألعاب الأطفال في المنطقة المجاورة لاستراحة النساء | عدد | 1 | 15000 | 15000 |
| 58 | توريد براميل نفايات بلاستيكية سعة 50لتر بغطاء. | عدد | 5 | 400 | 2000 |
| 59 | توريد وتركيب ثلاث لوحات إرشادية من أحرف معدنية بارزة بارتفاع 50سم على واجهة المسجد، ودورات الرجال، ودورات النساء. | عدد | 3 | 2500 | 7500 |
| 60 | توريد وتركيب لوحات إرشادية مسطحة بأبعاد 50×30سم عند المداخل. | عدد | 5 | 250 | 1250 |
|  | مجموع | 1499660 |

- المخطط

تمت بحمد الله